تقرير: جاهزية الامتثال قبل إطلاق Sevent

موجَّه إلى: المدير التنفيذي للعمليات (COO)  |  التاريخ: 4 مايو 2026

# الملخص التنفيذي

- المنتج جاهز تقنياً للإطلاق.

- نقطة حرجة واحدة: الاستضافة على Azure شرق الولايات المتحدة، والقانون السعودي (PDPL) يقيّد إخراج بيانات المواطنين خارج المملكة.

- الحل: نقل الاستضافة إلى منطقة Azure داخل السعودية. عملية تقنية تستغرق يوم-يومين، وأرخص الآن قبل دخول مستخدمين فعليين.

- بنود قانونية وإجرائية أخرى (سياسة الخصوصية، تسجيل SDAIA، توضيح هيئة الترفيه) تُنجَز بالتوازي خلال نفس الأسبوع.

- لا نحتاج تراخيص الدفع (SAMA) أو الفوترة الإلكترونية (ZATCA) في هذه المرحلة لأن المدفوعات تتم خارج المنصة.

# الاقتراحات

- الغاء الزامية رفع المستندات الحساسة مؤقتا.

- اضافة التفاصيل القانونية بشكل واضح في المنصة

- ارسال المنصة الى المعارف قبل اي عملاء اخرين مع التنبيه على انها تجربة.|

- النقل للسيرفر داخل المملكة.

المشكلة الرئيسية: مكان الاستضافة

نجمع من المزوّدين بيانات حساسة (الهوية الوطنية، السجل التجاري، الآيبان، العنوان الوطني). هذه البيانات حالياً تُخزَّن في الولايات المتحدة، وأمريكا ليست ضمن قائمة الدول المعتمدة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA). النتيجة: نحن خارج نطاق الامتثال الكامل، ولا يصح الإطلاق العام بهذا الوضع.

## الخيارات

| الخيار | التقييم | التبعات |
| --- | --- | --- |
| ١. النقل إلى Azure السعودية | موصى به | نفس حساب Azure، تغيير منطقة فقط. تختفي مشكلة نقل البيانات تماماً. مدته أيام. |
| ٢. البقاء في أمريكا مع ضمانات | ممكن لكن أضعف | يحتاج موافقة صريحة من المستخدم + اتفاقية مع مايكروسوفت + تشفير بمفاتيحنا + مراجعة محامٍ. خطر قانوني مستمر. |

# بنود أخرى يجب إنجازها قبل الإطلاق

| البند | الأولوية | الوضع |
| --- | --- | --- |
| سياسة الخصوصية + الشروط والأحكام | حرجة | مسوّدة فقط — تحمل عبارة "تحت المراجعة القانونية". تحتاج محامٍ سعودي مختص. |
| التسجيل لدى SDAIA كمتحكم بيانات | حرجة | لم يبدأ. نموذج إلكتروني وليس ترخيصاً. |
| توضيح موقف هيئة الترفيه (GEA) من المنصة | حرجة | لم يبدأ. يجب إزالة عبارة "معتمد من هيئة الترفيه" من الموقع حتى يصلنا رد رسمي.(يقوم الجانب التقني بحلها) |
| موافقات صريحة عند التسجيل | عالية | تطوير قصير: خانة موافقة منفصلة (غير محددة مسبقاً) + ملخص "كيف نستخدم بياناتك". |
| صفحات قانونية + تذييل الموقع | عالية | سياسة الإلغاء والاسترداد وحل النزاعات + رقم السجل التجاري في الفوتر. |
| الجاهزية الأمنية | متوسطة | اختبار اختراق خارجي + تجربة استرجاع نسخة احتياطية + مراجعة سياسات الوصول للبيانات. |

# بنود مؤجَّلة (لا تلزم الآن — لما نبدأ المدفوعات)

- ترخيص مزوّد خدمات الدفع من البنك المركزي SAMA.

- تكامل الفوترة الإلكترونية ZATCA (FATOORAH).

- تكامل نفاذ للتحقق الآلي من الهوية الوطنية.

- تكامل وثق للتحقق الآلي من السجل التجاري.

- إجراءات مكافحة غسيل الأموال الكاملة (AML/KYC).

# خطة العمل لهذا الأسبوع

| المسؤول | المهمة | التوقيت |
| --- | --- | --- |
| الإدارة | إرسال مسوّدة الشروط والخصوصية لمحامٍ مختص | اليوم |
| COO | اعتماد قرار النقل إلى Azure السعودية | اليوم |
| التطوير | إزالة ادعاء "معتمد من هيئة الترفيه" من الواجهة | اليوم |
| التطوير | تنفيذ نقل الاستضافة إلى Azure السعودية | خلال يومين |
| التطوير | تحديثات الواجهة: موافقات التسجيل + ملخص استخدام البيانات + تذييل الموقع | هذا الأسبوع |
| التطوير | اختبار اختراق + مراجعة سياسات الوصول + تجربة استرجاع نسخة احتياطية | هذا الأسبوع |

# القرار المطلوب اليوم

- الموافقة على نقل الاستضافة إلى Azure السعودية (الخيار الأول).

- الموافقة على رصد ميزانية للمحامي السعودي + اختبار اختراق خارجي.

- تكليف جهة اتصال رسمية للتواصل مع SDAIA وهيئة الترفيه.

ملاحظة: هذا التقرير بناء على اجتهاد شخصي و لا يغني عن استشارة مختص قانوني.